HRVATSKE VODE

Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Delnice,28.01.2013.

PREDMET: IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM KONTROLNOM PREGLEDU UGOVORNE DOKUMENTACIJE I RADOVA NA PROJEKTU SANACIJA CJEVOVODA STARA SUŠICA – PRVA FAZA KOJI SE SUFINANCIRA PREMA PLANU   UPRAVLJANJA VODAMA ZA 2012.GODINU (Poz. B.03.09.91.)

sastavljeno dana 28.01.2013. godine u prostorijama Komunalca d.o.o. Delnice, a u svezi kontrole izvršenja radova iz Plana upravljanja vodama u 2012. godini:

B.03.09. ULAGANJE U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE  (ODVODNJE)

PRISUTNI:

1.  Ivica Popović

2. Jadranka Petrović

3. investicijski nadzor

4. nadzor nad izvođenjem radova

Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području Delnica

Br. Ugovora: 23-084/12

Ugovorne strane:

- Hrvatske vode	
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Klasa: 325-03/12-05-185

Ur. broj: 374-23-3-12-9

Datum: 19.10.2012.

- Komunalac d.o.o. Delnice

Supilova 173

Delnice

Broj: 1052/12

Datum: 25.10.2012.

- Postupak javne nabave za predmetne radove je proveden od strane investitora po otvorenom postupku broj: 5/11, broj poziva na nadmetanje iz EOJNRH N-05-V-124131-090611, dana 10.06.2011.

- Glavni projekt je izradio DE-KOM d.o.o., glavni projektant je Komljenović Željko. Broj projekta je

I-2/11-GP2 od lipanj 2011. godine i sastoji se od knjige jedan,

- Troškovnik je izrađen od strane DE-KOM d.o.o. Delnice.

- Potvrda glavnog projekta nije potrebna, temeljem očitovanja Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Delnice od dana 18.01.2011., klase: 361-01/11-02/01; ur.broj: 2170/1-03-03-11-2 i ur. broj: 2170/1-03-03-11-2.

- Ugovor za predmetne radove ev.broj: 23-084/12; klasa 325-03/12-05-185

ur.broj 374-23-3-12-9;od 19.10.2012. god. sredstva za su/financiranje u iznosu od 3.814.444,44 kn.

- Investicijski nadzor je Robert Marušić,d.i.g. prema rješenju klase: 325-03/12-05/185;

ur.broj: 374-23-3-12-1 .

- Izvođač radova je Goran graditeljstvo d.o.o. Delnice prema Ugovoru br. 719/11 od 07.09.2011. godine.

- Voditelj radova je Mirko Gudac,ing.građ. prema rješenju br. 3981 od 10.10.2011. god.

- Stručni nadzor obavlja Željko Komljenović, d.i.g. prema Ugovoru broj ____________ od ___________ god.

Za isti nije sproveden postupak javne nabave.

- Gradilište je prijavljeno 10. listopada 2011. godine prema dopisu broj 875/11.

- Elaborat iskolčenja br. __________je napravljen ___________ 2012. po projektantu __________ dipl.ing. geod.

- Knjiga inspekcije na gradilištu.

- Građevinski dnevnik se sastoji od __ stranica, vođen je od _____2012. do ____2012. Primjedbe u  svezi dnevnika su : vođen je uredno sa primjedbama i upisima nadzora .

- Građevinska knjiga se sastoji od ____ stranica i _______ priloga. Izvršena je kontrola obračunatih količina prema zadnjoj situaciji koja odgovara prema stanju izvedenih i upisanih radova. Obavljen je uvid u priloge građevinske knjige (dokaze radova, račune, snimke.)

- Atesti za naručene i isporučeni materijal postoje/ne postoje.

- Ugovoreno 3.870.545,90 ( po izvorima sredstava)

- Situirano 2.576.945,97 ( po izvorima sredstava)

- Naplaćeno 2.576.945,97 ( po izvorima sredstava)

(obavezni prilozi: 1. Cesija/e, 2. Dokazi o plaćanju)

- Izvešće nadzornog inženjera (obavezno u privitku).

- Obilazak i pregled izvršenih radova: Nakon pregleda tehničke dokumentacije je obavljen obilazak izvršenih radova .

Zaključak: Tehnička dokumentacija je vođena uredno i obračunate količine izvršenih radova u zadnjoj situaciji odgovaraju ovjerenim količinama iz građevinske knjige.

Izvještaj podnosi:

Ivica Popović

Jadranka Petrović